## Slide 1: ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Thành viên nhóm:
Dương Xuân Tới MSSV 14520982
Phùng Nguyễn Mạnh Khương MSSV 14520435
Nguyễn Cao Minh MSSV 14520528
Cao Thăng Hưng MSSV 14520332

## Slide 2: Phân công công việc cụ thể
Phùng Nguyễn Mạnh Khương, Nguyễn Cao Minh – Cơ sở dữ liệu trên mongoDB
Dương Xuân Tới – giao diện & xử lý android
Cao Thăng Hưng – Sever

## Slide 3: Task đã làm trong Tuần trước
Thiết kế các giao thức giao tiếp với server
Cải thiện và sửa lỗi server
Sữa lỗi mất dữ liệu khi gửi và nhận từ server lên android

## Slide 4: Công việc đã hoàn thành trong tuần này
Tạo thêm class Craw
Thiết kế them phần lọc tin khi Craw dữ liệu về Server ( lọc ra những tin trùng )
Bổ sung thêm đầy đủ các title trong giao diện Android ( Công nghê, Thế Giới , Du lịch , Giai trí , Giáo dục ,..)
Chạy thử Server bằng local được khoảng 8500 connection
Đưa được Server lên máy ảo connect thanh công
Sửa lỗi Server chỉ chạy được 1 connection.

## Slide 5: DEMO